LÊ THỊ HOÀI MY_1150080107_CNPM2

BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 (4 tiết)

Quản lý chi phí dự án

Bài 1: Cho bảng dữ liệu sau:

1. Tính NPV cho 2 dự án trên.

2. Dựa vào NPV đã tính cho biết dự án nào sẽ dược chọn?

Công thức tính NPV:

CF1        CF2        CF3             CFn

NPV =  -------- + -------- + -------- + ... + -------- -

(1+r)^1   (1+r)^2   (1+r)^3          (1+r)^n        Chi phí ban đầu

Trong đó:

- CFt: Dòng tiền thuần tại năm t

- r: Lãi suất chiết khấu (r = 10%)

Dòng tiền thuần theo từng năm:

Năm 1:  -5.000

Năm 2:  +1.000

Năm 3:  +1.000

Năm 4:  +1.000

Năm 5:  +1.000

Áp dụng công thức tính:

NPV(Project 1) = -1.663,76 (đơn vị tiền)

Dòng tiền thuần theo từng năm:

Năm 1:  -1.000

Năm 2:       0

Năm 3: +2.000

Năm 4: +2.000

Năm 5: +2.000

Áp dụng công thức tính:

NPV(Project 2) = +3.201,41 (đơn vị tiền)

|  | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benefits | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |  |  |
| Cost | 5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |  |  |
| Cash flow | -5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -1000 |  |
| NPV (r = 10%) |  |  |  |  |  | -1,663.75869 ₫ |  |
|  | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL |  |
| Benefits | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |
| Cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| Cash flow | -1000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |  |
| NPV (r = 10%) |  |  |  |  |  | 3,201.40825 ₫ |  |

Ta có lãi suất chiết khấu r = 10%.

• Dự án 1 có dòng tiền thuần như sau:

Năm 1: -5.000

Năm 2 → 5: +1.000 mỗi năm

⇒ Giá trị hiện tại ròng của dự án (NPV):

NPV(Project 1) = -1.663,76 (đơn vị tiền)

• Dự án 2 có dòng tiền thuần như sau:

Năm 1: -1.000

Năm 2: 0

Năm 3 → 5: +2.000 mỗi năm

⇒ Giá trị hiện tại ròng của dự án:

NPV(Project 2) = +3.201,41 (đơn vị tiền)

Kết luận:

Vì NPV(Project 2) > NPV(Project 1) và NPV(Project 2) > 0,

do đó Dự án 2 mang lại giá trị hiện tại ròng cao hơn và sinh lợi.

⇒ Chọn Dự án 2 để đầu tư.

Bài 2: Tính giá trị ROI với bảng dữ liệu sau:

Công thức tính ROI:

ROI = (Lợi ích thu được – Chi phí đầu tư) / Chi phí đầu tư × 100%

Trong đó:

- Lợi ích: Benefits

- Chi phí: Cost

- ROI > 0%: Dự án sinh lợi

- ROI < 0%: Dự án không hiệu quả

⇒ Lợi nhuận ròng = Benefits – Cost = 14,000 – 15,000 = –1,000

→ ROI(Project 1):

ROI=−100015000×100ROI = \frac{-1000}{15000} × 100% \approx -6.67\%ROI=15000−1000​×100

→ ROI âm → Dự án không hiệu quả

⇒ Lợi nhuận ròng = 15,000 – 10,000 = +5,000

→ ROI(Project 2):

ROI=500010000×100ROI = \frac{5000}{10000} × 100% = 50\%ROI=100005000​×100

→ ROI dương → Dự án sinh lợi tốt